Городокский район

| 1.Наименование проекта: ”Спорт без барьеров“ (строительство современной комплексной спортивной площадки в новом жилом микрорайоне города Городока ) |  |
| --- | --- |
| 2.Срок реализации проекта: 1 год с начала реализации проекта |  |
| 3.Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение «Районный физкультурно-спортивный клуб «Городок» |  |
| 4.Цели проекта: 1.создание условий для занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями; 2.создание современной комплексной спортивной площадки в новом жилом микрорайоне г. Городка по ул. Комсомольской; 3.максимальное удовлетворение потребностей жителей микрорайона (лиц с ограниченными возможностями, детей, подростков, студенческой молодежи и их родителей) в занятиях спортом и активном семейном отдыхе на открытом воздухе; 4.повышение заинтересованности жителей микрорайона в здоровом образе жизни; 5.создание для жителей микрорайона бесплатной возможности для занятий физической культурой и спортом; 6.реализация государственной политики в области физического воспитания населения. |  |
| 5.Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 1.проведение работ по подготовке территории для установки современной комплексной спортивной площадки; 2.закупка и установка спортивно-игрового оборудования; 3.популяризация здорового образа жизни среди населения, привлечение жителей к занятиям физической культурой и спортом. |  |
| 6.Целевая группа: лица с ограниченными возможностями, дети и подростки, студенческая молодежь, взрослое население, проживающие в новом жилом микрорайоне г.Городка по ул. Комсомольской |  |
| 7.Краткое описание мероприятий в рамках проекта: установка уличных тренажеров для лиц с ограниченными возможностями, оборудование игровой площадки для детей, площадки для воркаута, нанесение резинового покрытия под комплексную спортивную площадку, установка ограждения, беседок, скамеек, урн, таблички с информацией о гуманитарном проекте |  |
| 8.Общий объем финансирования (в долларах США): 25 000 |  |
| Источник финансирования | Объем финансирования (в долларах США) |
| Средства донора | 22 500 |
| Софинансирование | 2 500 |
| 9.Место реализации проекта (область/район, город): Республика Беларусь, Витебская область, г. Городок, микрорайон по ул. Комсомольская |  |
| 10.Контактное лицо: инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты Т.С.Кондратьева, заведующий сектором спорта и туризма Городокского районного исполнительного комитета, тел. + 375 2139 4 55 42, gorodoksektor@yandex.by |  |

Gorodok region

| 1. Name of the project: "Sport without barriers "(construction of a modern integrated sports ground in a new residential neighborhood of Gorodok ) |  |
| --- | --- |
| 2. Project implementation Period: 1 year from the start of the proj ect |  |
| 3. Applicant Organization offering the project: State institution "District physical culture and sports club "Gorodok» |  |
| 4.The objectives of the project: 1. Creating conditions for physical culture and sports for people with disabilities; 2. Creation of a modern integrated sports ground in a new residential neighborhood of Gorodok on Komsomolskaya street; 3. Maximum satisfaction of the needs of residents of the microdistrict (persons with disabilities, children, teenagers, students and their parents) in sports and active family recreation in the open air; 4. Increasing the interest of residents of the neighborhood in a healthy lifestyle; 5. Creating free opportunities for residents of the neighborhood to engage in physical culture and sports; 6. Implementation of the state policy in the field of physical education of the population. |  |
| 5. Tasks planned for implementation within the project: 1. preparation of the territory for the installation of a modern integrated sports ground; 2. purchase and installation of sports and gaming equipment; 3. promoting a healthy lifestyle among |  |
| 6. Target group: persons with disabilities, children and adolescents, students, adults. |  |
| 7. Brief description of the project activities: installation of outdoor exercise equipment for people with disabilities, Playground equipment for children, workout areas, laying a rubber coating for a complex sports field, installation of fencing, gazebos, benches, urns, signs with information about the humanitarian project |  |
| 8. Total funding (in US dollars): 25,000 |  |
| Source of financing | Amount of financing (in us dollars) |
| Donor funds | 22 500 |
| Co-financing | 2 500 |
| 9. Project location (region/district, city): Republic of Belarus, Vitebsk region, Gorodok, microdistrict on Komsomolskaya street |  |
| 10. Contact person: initials, surname, position, phone number, e-mail address of T. S. Kondratieva, head of the sports and tourism sector of the Gorodok district Executive Committee, tel.+ 375 2139 4 55 42, gorodoksektor@yandex.by |  |