

**Министерство жилищно-**

**коммунального хозяйства**

**Республики Беларусь**

**Мiнiстэрства жыллёва-**

**Камунальнай гаспадаркi**

**Рэспублiкi Беларусь**

**КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

**ГОРОДОКСКОГО РАЙОНА**

"Городокское предприятие котельных и тепловых сетей"

Р/ с 3012765209391 в ЦБУ № 207 г.Городка филиала № 200 Витебского областного управления

код 635 г. Городок, ул. Володарского, 15

УНН 300314151, ОКПО 28805188

211573, г. Городок, ул. Баграмяна, 42а

Тел/ Факс: **8**(**02139**) **5-84-09**

Эл. почта gpk-ts@bk.ru

0

ад \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № .

на № ад .

**План мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов, г. Городка и Городокского района на 01.02.2024г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование населенных пунктов, территорий, организаций, где планируется выполнение работ | План | Сроки выполнения мероприятия | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов** |
| * 1. Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях
 | ул. Баграмяна,д.3ул.Новая,д.27; ул.Пролетарская,д.44ул.Гагарина,д.42; ул.Гагарина,д.30ул.Гагарина,д.6 | 1 шт.;2 шт.;2 шт;1 шт.**Итого 6 шт.** | июнь;июль;август;сентябрь. |  |
| 1.2.1. Озеленение придомовых и иных территорий населенных пунктов (посадка деревьев) | г. Городок, ул.Комсомольская, ул. Красноармейская,ул. Баграмяна;ул. Пролетарская, ул. Советская | 110 штук;110 штук**Итого 220 шт.** | апрель;май |  |
| 1.2.2. Озеленение придомовых и иных территорий населенных пунктов (посадка кустарников) | г. Городок, ул. К. Маркса,ул. Пролетарская,ул. Красноармейская;ул.Советская, ул.Баграмяна, пл.Ленина | 100 штук;100 штук **Итого 200 шт.** | апрель;май |  |
| 1.3. Устройство и ремонт контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | ул. Комсомольская,ул.Вокзальная;г.п.Езерище-ул.Ленинская, аг.Бычиха-ул.Советская;ул. Толкачева, ул.Невельское шоссе;ул.Новая, ул.Пионерская;ул.Чкалова, аг.Веремеевка-ул.Агроснабовская;ул.Центральная, ул.Яблоневая. | 2 штуки;2 штуки;2 штуки;2 штуки;2 штуки;2 штуки **Итого 12 шт.**  | май;июнь;июль;август;сентябрь;октябрь |  |
| 1.4.1. Установка и ремонт контейнеров для сбора отходов  | ул. Комсомольская,ул.Вокзальная;г.п.Езерище-ул.Ленинская, аг.Бычиха-ул.Советская, ул. Гагарина;ул.Чкалова, аг.Веремеевка-ул.Агроснабовская;ул.Новая, ул.Пионерская;ул. Толкачева, ул.Невельское шоссе;аг.Веремеевка-ул.Центральная, Яблоневая. | 6 штук;6 штук;6 штук;5 штук;5 штук;5 штук **Итого:** **33 шт.**  | май;июнь;июль;август;сентябрь;октябрь |  |
| 1.4.2. из них, установка и ремонт контейнеров для раздельного сбора отходов | г. Городок -ул. Комсомольская; ул.Баграмяна | 2 штуки;2 штуки;**Итого 4 шт.**   | июнь;июль |  |
| 1.5. Ремонт улично-дорожной сети | г. Городок - ул. Красноармейская, ул.Толкачева, ул. Гагарина,2-й пер. Вокзальный; ул.Комсомольская,ул.Галицкого,ул.Н.шоссе, ул.Советская,ул.Володарского,ул.Чкалова. | 0,5 тыс. м2;0,6 тыс. м2**Итого 1,1 м2.** | май;август |  |
| 1.6. Устройство, реконструкция и ремонт газонов | ул.Пролетарская,пл.Ленина,ул.К.Маркса;ул.Советская,ул.Баграмяна. | 0,1 га;0,1 га**Итого 0,2 га**  | май;июнь. |  |
| 1.8. Установка (ремонт) велосипедных стоянок и (или) велосипедных парковок | г. Городок,ул. Советская;г. Городок, ул. Пролетарская | 1 штука;1 штука**Итого 2 шт.**  | июнь;июль |  |
| 1.9. Высадка цветов на территориях населенных пунктов | г. Городок, пл.Ленина,ул.Пролетарская,ул.К.Маркса,ул.Баграмяна;ул.Комсомольская,ул.Гагарина,ул.Советская,ул.Красноармейская,ул.Ленинская | 5000 шт.;5000 штук **Итого 10 000 шт.** | май;июнь |  |
| 1.10.1. Ремонт шахтных колодцев, каптажей, трубчатых колодцев | д.Хартово, ул. Центральная д.15; д.59;д. Смоловка, ул. Заречная ,д.12; д Пальминка, ул. Центральная, д.26;аг. Пальминка, ул. Лесная, д.3; аг. Вирвля, ул. Советская, д.18;аг. Вирвля, ул. Советская, д.11; ул. Северная,д.16;д.Загузье, ул. Новая, д.3; д. Оболь, ул. Луговая, д.4 | 2 штуки;2 штуки;2 штуки;2 штуки;2 штуки**Итого 10 шт.**  | июнь;июль;август;сентябрь; октябрь |  |
| **5. Содержание поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройство** |
| 5.47. установка (ремонт) малых архитектурных форм | оз. Езерище | 2 штуки | май |  |
| 5.48. установка информационных знаков | оз. Езерище | 2 штуки | май |  |
| 5.50. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | оз. Езерище | 2 штуки | май |  |
| 5.51. оборудование (ремонт) спортивных игровых площадок | оз. Езерище | 1 штука | май |  |
| 5.52. оборудование (ремонт) общественных туалетов | оз. Езерище | 2 штуки | май |  |
| **7. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения** |
| 7.70. Устройство (ремонт) ограждения мест погребения | кладбище «Асеча» Бычихинский сельсовет; кладбище «М.Кашо» Вайханский сельсовет;кладбище «Вировля» Вировлянский сельсовет; кладбище «Погост» Долгопольский сельсовет;кладбище «Кудины» Езерищанский сельсовет; кладбище «Кузьмино» Пальминский сельсовет;кладбище «Полово» Межанский сельсовет; кладбище «Черново» Первомайский сельсовет;кладбище «Канаши» Стодолищенский сельсовет. | 2 штуки;2 штуки;2 штуки;2 штуки;1 штука. **Итого 9 шт.**  | июнь;июль;август;сентябрь;октябрь |  |
| 7.71. Оборудование площадок для сбора отходов | кладбище «Полово» Межанский сельсовет;кладбище «Черново» Первомайский сельсовет; кладбище «Кузьмино» Пальминский сельсовет;кладбище «Кудины» Езерищанский сельсовет; кладбище «Канаши» Стодолищенскийий сельсовет | 2 штуки;2 штуки;2 штуки**Итого 6 шт.** | июнь;июль;август |  |
| **8. Поддержание в надлежащем состоянии и рекультивация объектов захоронения отходов** |
| 8.74. Устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру объекта захоронения отходов | полигон ТКО «Городок» | 1 штука | июль |  |

Начальник по ЖКХ Кузьмич А.Ч.

Электронная версия соответствует оригиналу

Малявко Ю.Н. 8(02139) 5-00-16