

**Министерство жилищно-**

**коммунального хозяйства**

**Республики Беларусь**

**Мiнiстэрства жыллёва-**

**Камунальнай гаспадаркi**

**Рэспублiкi Беларусь**

**КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

**ГОРОДОКСКОГО РАЙОНА**

"Городокское предприятие котельных и тепловых сетей"

Р/ с 3012765209391 в ЦБУ № 207 г.Городка филиала № 200 Витебского областного управления

код 635 г. Городок, ул. Володарского, 15

УНН 300314151, ОКПО 28805188

211573, г. Городок, ул. Баграмяна, 42а

Тел/ Факс: **8**(**02139**) **5-84-09**

Эл. почта gpk-ts@bk.ru

0

ад \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № .

на № ад .

**План мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов, г. Городка и Городокского района на 01.02.2024г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование населенных пунктов, территорий, организаций, где планируется выполнение работ | План | Сроки выполнения мероприятия | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов** | | | | |
| * 1. Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях | ул. Баграмяна,д.3  ул.Новая,д.27; ул.Пролетарская,д.44  ул.Гагарина,д.42; ул.Гагарина,д.30  ул.Гагарина,д.6 | 1 шт.;  2 шт.;  2 шт;  1 шт.  **Итого 6 шт.** | июнь;  июль;  август;  сентябрь. |  |
| 1.2.1. Озеленение придомовых и иных территорий населенных пунктов (посадка деревьев) | г. Городок, ул.Комсомольская,  ул. Красноармейская,ул. Баграмяна;  ул. Пролетарская, ул. Советская | 110 штук;  110 штук  **Итого 220 шт.** | апрель;  май |  |
| 1.2.2. Озеленение придомовых и иных территорий населенных пунктов (посадка кустарников) | г. Городок, ул. К. Маркса,  ул. Пролетарская,ул. Красноармейская;  ул.Советская, ул.Баграмяна, пл.Ленина | 100 штук;  100 штук  **Итого 200 шт.** | апрель;  май |  |
| 1.3. Устройство и ремонт контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | ул. Комсомольская,ул.Вокзальная;  г.п.Езерище-ул.Ленинская,  аг.Бычиха-ул.Советская;  ул. Толкачева, ул.Невельское шоссе;  ул.Новая, ул.Пионерская;  ул.Чкалова,  аг.Веремеевка-ул.Агроснабовская;  ул.Центральная, ул.Яблоневая. | 2 штуки;  2 штуки;  2 штуки;  2 штуки;  2 штуки;  2 штуки  **Итого 12 шт.** | май;  июнь;  июль;  август;  сентябрь;  октябрь |  |
| 1.4.1. Установка и ремонт контейнеров для сбора отходов | ул. Комсомольская,ул.Вокзальная;  г.п.Езерище-ул.Ленинская, аг.Бычиха-ул.Советская, ул. Гагарина;  ул.Чкалова, аг.Веремеевка-ул.Агроснабовская;  ул.Новая, ул.Пионерская;  ул. Толкачева, ул.Невельское шоссе;  аг.Веремеевка-ул.Центральная, Яблоневая. | 6 штук;  6 штук;  6 штук;  5 штук;  5 штук;  5 штук  **Итого:**  **33 шт.** | май;  июнь;  июль;  август;  сентябрь;  октябрь |  |
| 1.4.2. из них, установка и ремонт контейнеров для раздельного сбора отходов | г. Городок -ул. Комсомольская;  ул.Баграмяна | 2 штуки;  2 штуки;  **Итого 4 шт.** | июнь;  июль |  |
| 1.5. Ремонт улично-дорожной сети | г. Городок - ул. Красноармейская, ул.Толкачева, ул. Гагарина,2-й пер. Вокзальный; ул.Комсомольская,ул.Галицкого,ул.Н.шоссе, ул.Советская,ул.Володарского,ул.Чкалова. | 0,5 тыс. м2;  0,6 тыс. м2  **Итого 1,1 м2.** | май;  август |  |
| 1.6. Устройство, реконструкция и ремонт газонов | ул.Пролетарская,пл.Ленина,ул.К.Маркса;  ул.Советская,ул.Баграмяна. | 0,1 га;  0,1 га  **Итого 0,2 га** | май;  июнь. |  |
| 1.8. Установка (ремонт) велосипедных стоянок и (или) велосипедных парковок | г. Городок,ул. Советская;  г. Городок, ул. Пролетарская | 1 штука;  1 штука  **Итого 2 шт.** | июнь;  июль |  |
| 1.9. Высадка цветов на территориях населенных пунктов | г. Городок, пл.Ленина,ул.Пролетарская,ул.К.Маркса,  ул.Баграмяна;  ул.Комсомольская,ул.Гагарина,ул.Советская,  ул.Красноармейская,ул.Ленинская | 5000 шт.;  5000 штук  **Итого 10 000 шт.** | май;  июнь |  |
| 1.10.1. Ремонт шахтных колодцев, каптажей, трубчатых колодцев | д.Хартово, ул. Центральная д.15; д.59;  д. Смоловка, ул. Заречная ,д.12;  д Пальминка, ул. Центральная, д.26;  аг. Пальминка, ул. Лесная, д.3;  аг. Вирвля, ул. Советская, д.18;  аг. Вирвля, ул. Советская, д.11;  ул. Северная,д.16;  д.Загузье, ул. Новая, д.3;  д. Оболь, ул. Луговая, д.4 | 2 штуки;  2 штуки;  2 штуки;  2 штуки;  2 штуки  **Итого 10 шт.** | июнь;  июль;  август;  сентябрь;  октябрь |  |
| **5. Содержание поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройство** | | | | |
| 5.47. установка (ремонт) малых архитектурных форм | оз. Езерище | 2 штуки | май |  |
| 5.48. установка информационных знаков | оз. Езерище | 2 штуки | май |  |
| 5.50. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | оз. Езерище | 2 штуки | май |  |
| 5.51. оборудование (ремонт) спортивных игровых площадок | оз. Езерище | 1 штука | май |  |
| 5.52. оборудование (ремонт) общественных туалетов | оз. Езерище | 2 штуки | май |  |
| **7. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения** | | | | |
| 7.70. Устройство (ремонт) ограждения мест погребения | кладбище «Асеча» Бычихинский сельсовет;  кладбище «М.Кашо» Вайханский сельсовет;  кладбище «Вировля» Вировлянский сельсовет; кладбище «Погост» Долгопольский сельсовет;  кладбище «Кудины» Езерищанский сельсовет; кладбище «Кузьмино» Пальминский сельсовет;  кладбище «Полово» Межанский сельсовет;  кладбище «Черново» Первомайский сельсовет;  кладбище «Канаши» Стодолищенский сельсовет. | 2 штуки;  2 штуки;  2 штуки;  2 штуки;  1 штука.  **Итого 9 шт.** | июнь;  июль;  август;  сентябрь;  октябрь |  |
| 7.71. Оборудование площадок для сбора отходов | кладбище «Полово» Межанский сельсовет;  кладбище «Черново» Первомайский сельсовет;  кладбище «Кузьмино» Пальминский сельсовет;  кладбище «Кудины» Езерищанский сельсовет;  кладбище «Канаши» Стодолищенскийий сельсовет | 2 штуки;  2 штуки;  2 штуки  **Итого 6 шт.** | июнь;  июль;  август |  |
| **8. Поддержание в надлежащем состоянии и рекультивация объектов захоронения отходов** | | | | |
| 8.74. Устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру объекта захоронения отходов | полигон ТКО «Городок» | 1 штука | июль |  |

Начальник по ЖКХ Кузьмич А.Ч.

Электронная версия соответствует оригиналу

Малявко Ю.Н. 8(02139) 5-00-16